**德州市医疗废物处置中心设备改造工程**

**环境影响评价项目竞争性谈判磋商公告**

根据国家相关规定，现就德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响评价项目通过竞争性谈判方式进行采购，现邀请符合条件的竞标单位参加谈判，有关事项通知如下：

　　一、谈判磋商内容

1、项目简介：

随着德州市人民生活水平持续提高、就医条件的持续改善，社会人口老龄化进程加快，德州市医疗废物产生量在近三年内每年保持20%以上的速度增长。德州市医疗废物处置中心现运行的10T/D焚烧处置设备无法满足日益增长的需要，急需增容医废处置能力。

按照2017年12月份国家环保部专项督查意见，经充分调研论证，德州市医疗废物处置中心计划将2008年建成使用的5T/D医疗废物焚烧处置设备报废拆除后在原车间内建设一套20T/D的医疗废物干化学处置生产线。基本配套设施依托现有，不新增用地。

　　2、项目内容：为满足德州市日益增长的医疗废物处置需要，保障医疗废物处置系统的稳定运行，实施处置设备改造项目，对该项目建设环境影响进行评估工作。

　　3、环境影响评价服务范围：环境影响评价咨询及其它相关服务(包括环境影响评价报告书编制、环境质量监测，协助环评报告报批等内容)。

　　4、服务时限：50个工日内完成。

二、对供应商资格要求：

　　1、符合相关规定的供应商；即：

        1）具有独立承担民事责任的能力；

        2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

        3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

        4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

        5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

        6）法律、行政法规规定的其他条件。

　　2、具有有效的企业营业执照；

　　3、投标供应商具备建设项目环境影响评价乙级以上（含乙级）资质，评价范围包含社会服务或社会区域类别；

　　4、项目负责人取得《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》，并经环保部登记，所属类别为社会服务或社会区域；

　　5、提供2014年9月以来环境评价技术咨询业绩1个（合同额不低于30万，业绩以环境影响报告书为准），并附合同原件一份（时间以合同签订时间为准）

　　6、本次招投标不接受任何形式的联合投标；

　　三、供应商投标报名所需提交的材料

　　1、企业营业执照副本；

　　2、法定代表人授权委托书

　　3、被委托人第二代身份证；

　　4、环境影响评价乙级以上（含乙级）资质证书，评价范围包含社会服务或社会区域类别；

　　5、项目负责人取得《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》，并经环保部登记，所属类别为社会服务或社会区域；

　　6、提供由社保机构出具的投标供应商为被委托人及项目负责人缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位公章（缴纳时间为：2018年02月-2018年07月连续6个月）。

　　7、提供2015年9月以来环境评价技术咨询业绩1个（合同额不低于30万，业绩以环境影响报告书为准），并附合同原件一份（时间以合同签订时间为准）；

（以上资料请按以上顺序装订成册加盖投标人公章提供复印件，原件在竞争性谈判时携带递交。）

　　四、获取谈判文件的时间和办法

　　1、报名及谈判文件发放时间：2018年08月22日至08月27日下午17：30

　　2、报名及谈判文件发售地点：德州龙瑞环保工程有限公司1楼办公室

　　说明：

        （1）竞标单位递交的谈判文件概不退还。

        （2）报名完成后，不接受更改。

　　五、现场踏勘

现场踏勘：竞标单位自行踏勘

联系人：刘毅

电话：15153466688

邮箱：dzyfcz@126.com

　　标前答疑：竞标单位对谈判文件如有疑问，请将疑问于2018年08月27日中午11：30前以书面形式或邮件形式发送至我司。

　　六、谈判时间： 2018年08月28日上午10时00 分

　　七、谈判地点：德州龙瑞环保工程有限公司3楼多媒体厅

　　八、联系方式

　　采购人名称：德州市医疗废物处置中心

　　联系人：刘毅

　　联系电话：15153466688

**德州市医疗废物处置中心设备改造工程**

**环境影响评价项目**

**竞争性谈判文件**

编号：LRZB004

**目录**

[第一章 总 则 6](#_Toc522864766)

[第二章 竞标文件的组成 15](#_Toc522864767)

[第三章 采购内容及技术要求 17](#_Toc522864768)

[第四章 合同主要条款 19](#_Toc522864769)

[第五章 评标细则 25](#_Toc522864770)

[第六章 格式附表 26](#_Toc522864771)

# 第一章 总 则

**1、项目概况**

1.1 为满足德州市日益增长的医疗废物处置需要，保障医疗废物处置系统的稳定运行，实施处置设备改造项目，对该项目建设环境影响进行评估工作。

1.2环境影响评价服务范围：建设环境影响评价咨询及其它相关服务(包括环境影响评价编制、环境质量监测，协助环评报告报批等内容)。

1.3 服务时限： 50个工作日内完成

1.4 项目技术要求：详见第三章采购项目及技术要求

**2、竞标单位资格要求：**

见竞争性谈判公告

**3、采购项目**

采购单详见招标文件第三章

**4、竞标费用**

竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管谈判结果如何，我公司对上述费用不负任何责任。

**5、谈判文件的组成**

5.1 谈判文件是用以阐明所需货物及服务、谈判程序的资料。本竞争性谈判文件、我公司在谈判之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性谈判文件的组成部分，对竞标单位起约束作用。竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章：总则

第二章：竞标文件的组成

第三章：采购项目及技术要求

第四章：合同主要条款

第五章：评标细则

第六章：附件

竞标单位仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与我公司联系解决。

竞标单位应认真审阅竞争性谈判文件全部内容，实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被拒绝或视作无效竞标。

**6、澄清通知**

6.1竞标单位提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面或邮件形式递交（经确认）至办公室，未以书面或邮件形式提出或逾期提出的异议将不被接受。

**所有的澄清通知以补充公告形式在网上发布。**

**7、谈判文件的修改**

7.1 竞争性谈判文件的修改以补充公告形式在网上发布。竞标单位在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。

7.2 为使竞标单位在编制竞标文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，我公司可能酌情延长提交竞标文件的截止时间，具体时间在谈判文件的修改、补充等通知中予以明确。

**8、竞标报价**

8.1本项目投标报价为固定**总价**，项目总价包括完成本次招标内容所含的一切费用但不限于人工、机械、包装、运输、保险、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

一项内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

竞标文件报价中的价格全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

竞标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，作业周期需如实填报。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

**9、竞标文件的组成**

详见第二章《竞标文件的组成》

**10、投标保证金**

参见公告

**11、竞标文件的份数和签署**

11.l竞标单位应提交胶装的竞标文件壹份“正本”和贰份“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标单位法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

11.3竞标文件应无涂改和行间插字，竞标单位造成的必须修改的错误，修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

**12、竞标文件的有效期**

自提交竞标文件截止之日起60天内，竞标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

**13、竞标文件的密封、装订与标志**

13.1竞标单位应将竞标文件正副本分开密封并在封袋骑缝处加盖竞标单位公章。

13.2所有封袋上都应写明我公司名称、招标项目名称。

13.3竞标单位未按上述规定提交竞标文件，其竞标文件将被拒绝。

**14、竞标文件提交截止时间**

竞标单位应在规定的截止日期和时间之前将竞标文件提交至我公司，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

**15、竞标文件的修改和撤回**

15.1递交竞标文件以后，竞标单位可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的竞标文件递交截止时间前。竞标单位修改文件的书面材料，须密封送达我公司，同时应在封套上标明“修改竞标文件（并注明项目编号）”和“谈判时启封”字样。

**16、谈判时间**

**谈判时间：详见谈判公告**

**17、谈判程序**

17.1我公司按规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由我公司谈判小组、竞标单位及有关方面代表参加。

17.2各方单位应委派代表准时参加，竞标单位法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标活动。

17.3竞标单位的法定代表人或授权委托代理人未准时参加开标活动的视为自动放弃竞标，其竞标文件将不予评审。

17.4谈判小组对竞标单位递交的竞标文件进行审查，按顺序分别对审查通过的竞标单位进行谈判。谈判时将考虑以下因素：竞标单位报价、资信实力及售后服务等。

17.5竞标单位介绍环境评价、方案实施、质量及回复谈判小组的提问；

17.6进行包括但不限于价格、服务质量以及售后服务等商务条款的商讨；

17.7谈判小组经过与竞标单位的谈判，根据竞标单位的承诺、响应程度和最终报价进行综合评审。

17.8如谈判过程中出现本竞争性谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。

**18、谈判小组**

18.1我公司根据本次项目的特点和有关规定组建谈判小组。

未经谈判小组批准，其他任何人员禁止进入评审现场。

18.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

18.2.1 审查竞标文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价；

18.2.2 可以要求竞标单位对竞标文件有关事项作出解释或澄清；

18.2.3 推荐中标候选人名单；

18.2.4 向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

18.3 谈判小组成员应当履行下列义务：

18.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.2按照谈判文件规定的评标细则准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.3对谈判商过程和结果，以及竞标单位的商业秘密保密；

18.3.4负责评标报告的起草；

18.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

18.3.6答复竞标单位对成交结果提出的质疑。

**19、评审内容的保密**

19.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向竞标单位或与评审无关的其他人泄露。

19.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标单位对评标小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

**20、对竞标文件的审查**

谈判小组首先对竞标文件进行初审，竞标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对竞标单位递交的竞标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定竞标单位是否具备竞标资格。

符合性审查：依据谈判文件的规定，从实质性响应谈判文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

谈判小组应审查每份竞标文件是否具备竞标资格，是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的竞标文件应该是与谈判文件要求的实质性条款相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到谈判文件中规定的技术参数、性能、供货期、供货范围、服务要求、付款方式、付款条件等谈判小组认定的实质性条款，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中我公司的权利或减少了竞标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。如果竞标文件没有实质性响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，并视作无效。

20.1竞标文件有下列情况之一者，谈判小组有权将其拒绝，并做无效标处理：

20.1.1竞标文件逾期送达指定地点的；

20.1.2竞标单位的竞标文件未按照规定要求密封、盖章的；

20.1.3应交未交投标保证金（若需要）的；

20.1.4与谈判文件有重大偏离；

20.1.5竞标单位的报价是选择性或是附有条件的；

20.1.6经谈判小组认定竞标单位的报价低于成本价的；

20.1.7竞标单位的竞标报价超出采购预算或最高限价的；

20.1.8竞标文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，竞标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

20.1.9竞标单位的竞标文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况；

20.1.10竞标单位资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对竞标文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其竞标；

20.1.11按有关规定无效的其他情形；

20.2竞标文件修正错误的原则如下：

20.2.1竞标文件中报价一览表内容与竞标文件中明细内容不一致时的，以报价一览表为准；

20.2.2 竞标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.3 如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判文件要求的作为未实质性响应谈判文件处理，该竞标文件将不予以评审，视作无效竞标；

20.2.4 对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

20.2.5 竞标单位对于上述修正后的结果应向谈判小组作出书面确认并予以认可。竞标单位不同意以上修正，则其竞标将被拒绝或视作无效。

20.3 谈判小组对竞标文件的判定，只依据竞标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

**21、竞标的澄清**

21.1 为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权就竞标文件中含混之处向竞标单位提出询问或澄清要求。竞标单位必须按照谈判小组的要求进行答疑和澄清，该答复将作为竞标文件内容的一部分。竞标单位未作出或拒绝答疑和澄清的，视为撤回竞标。

21.2 谈判小组可要求竞标单位就澄清的问题作出答复，该答复经竞标单位代表的签字认可，将作为竞标文件内容的一部分。

21.3 竞标单位在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变竞标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出谈判文件的范围及改变竞标文件的实质性内容。

**22、采购失败**

在采购中，出现下列情形之一的，应宣布采购失败：

22.1符合专业条件的竞标单位或者对谈判文件作实质响应的竞标单位不足二家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3竞标单位的最终报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

**23、确定成交单位**

23.1 本项目评标办法采用最低评标价法。

23.2最低的竞标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

23.3我公司**授权谈判小组直接确定成交单位。**

**24、成交结果及公示**

24.1 我公司将成交单位、成交金额、评委名单等信息在德州市龙瑞环保工程有限公司网站上公示七个工作日。各参加竞标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起七个工作日内），以书面形式向我公司提出，同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由竞标单位法定代表人或参加竞标的授权委托代理人签署以及竞标单位盖章方为有效。

我公司将在收到经竞标单位法定代表人或参加竞标的授权委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

如竞标单位未在有效质疑期内向我公司提出质疑，或该质疑未经竞标单位法定代表人或参加竞标的授权委托代理人签署和竞标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。

被质疑的竞标单位应当配合我公司对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

24.2 在成交公示期间，如有参加谈判的竞标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，我公司对成交单位不承担任何责任。

**25、成交通知书**

25.1在成交公告发布次日起七个工作日期满，将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分并对成交双方单位具有同等法律效力。

25.2我公司对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

**26. 合同的签订**

26.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点与我公司签订合同，否则按放弃处理。

26.2 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的竞标文件及其澄清文件为依据。

26.3 成交单位未按期签订合同的，我公司可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选人签订合同或重新进行招标。

26.3.1 成交单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，我公司及成交单位互不承担任何责任及损失。

26.3.2 成交单位无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

26.4授予合同时变更及配置的权利

招标人在授予合同时有权对“竞标文件”中的服务及配置在适当范围内进行调整。

**27、竞标单位有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在网站予以公布，两年内不得参与本公司组织的一切项目。 已经中标的， 取消其中标资格。 已经签约的，所签订的合同无效，同时我公司不承担任何责任。**

27.1 采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

27.2有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招竞标现场、评审或办公秩序的；

27.3 中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

27.4 提出不当要求，进行恶意敲诈的；

27.5 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

27.6 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

27.7 向我公司工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

**28、中标人违反第 29 条规定，并且导致中标无效的，我公司可以与排位在成交单位之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新进行招标， 原成交单位应承担相应损失（包括但不限于以下损失） ：**

28.1 原谈判活动产生的合理费用；

28.2 如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对招标单位进行赔偿。

# 第二章 竞标文件的组成

**一、资格证明材料，复印件须加盖公章，必要时评标小组有权要求提供原件或公证件进行核对**

\*1、竞标函

\*2、法定代表人身份证复印件

\*3、授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）

\*4、授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

\*5、竞标单位情况表

\*6、承诺函

\*7、有效的营业执照复印件

\*8、环境影响评价乙级以上（含乙级）资质证书，评价范围包含社会服务或社会区域类别；**（投标时携带原件或公证件备查，若备查时，没有携带原件或公证件，将被视为无效投标）**

\*9、项目负责人取得《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》，并经环保部登记，所属类别为社会服务或社会区域**（投标时携带原件或公证件备查，若备查时，没有携带原件或公证件，将被视为无效投标）**；

\*10、提供由社保机构出具的投标供应商为被委托人及项目负责人缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位公章（缴纳时间为：2018年02月-2018年07月连续6个月）。**（投标时携带原件或公证件备查，若备查时，没有携带原件或公证件，将被视为无效投标）**；

\*11、提供2015年9月以来环境评价技术咨询业绩1个（合同额不低于30万，业绩以环境影响报告书为准），并附合同一份（时间以合同签订时间为准）；**（投标时携带原件或公证件备查，若备查时，没有携带原件或公证件，将被视为无效投标）**；

**二、价格及有关商务部分材料**

\*1、报价一览表及报价明细表

**三、技术部分材料**

\*1、项目实施方案

\*2、供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等）

3、供应商相关荣誉证明资料

4、服务承诺

5、相关业绩案例一览表

**四、说明**

1、上述带“\*”条款竞标单位必须在竞标文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2、对本章所有的格式 ，竞标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。竞标单位可提供其它相关的证明材料（不限于此）

# 第三章 采购内容及技术要求

**一、工程概况**

1、工程名称：德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响评价项目

2、工程规模：工程拟将原5吨/日的医疗废物焚烧设备更换为20吨/日的干化学处理设备，主要建设内容包括厂房改建工程，同步实施相应的配套工程。

3、建设地点：德城区天衢工业园前小屯东

**二、服务内容**

1、请有资质单位对地块所在地及周边区域进行环境质量现状监测，包括环境空气、地表水、地下水、土壤及环境噪声，监测因子及频率依据《环境影响评价技术导则》。

2、编制环境影响报告书评审稿；

3、由环保主管部门或其委托的评估机构组织环境影响报告书技术评审会；

4、报告书修改及报批。

**三、招标要求**

根据相关环境保护管理法律、法规及技术规范的要求，编制环境影响报告书，从编写质量及技术上达到技术评估部门的评审与环境主管部门的审批要求。

**四、时限要求**

合同签订后承接任务、踏勘现场，并在资料收集齐全后50个工作日内完成环评报告书评审稿的编写。

**五、付款方式**

本合同签订后十天内预付50%，剩余50%在完成报批后十天内支付。

# 第四章 合同主要条款

**环境影响评价技术咨询合同**

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响评价项目进行技术咨询，并付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

**第一条** 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1. 咨询内容： 编制《德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响报告书》并完成报批稿。
2. 咨询要求：根据相关环境保护管理法律、法规及技术规范的要求，编制《德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响报告书》，从编写质量及技术上达到技术评估部门的评审与环境主管部门的审批要求，并完成报批。
3. 咨询方式： 编写完成并提交《德州市医疗废物处置中心设备改造工程环境影响报告书》，并完成报批。

**第二条** 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：合同签订后承接任务、踏勘现场，并在资料收集齐全后50个工作日完成环评报告书评审稿的编写。

**第三条** 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供技术资料：

（1）拟建项目建议书批复等有关批文；

（2）拟建项目地理位置图等。

2．提供工作条件：

（1）配备专人负责工作期间的业务联系；

（2）提供到现场调查工作条件；

3．其他： /

甲方提供上述协作事项的时间及方式： 甲方资料齐全后向乙方提交环评所需的资料。

**第四条** 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1．技术咨询报酬总额为：人民币（大写） 整（￥ . 元）。

2.技术咨询报酬由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：本合同签订后十天内预付50%，剩余50%在完成报批后十天内支付。

**第五条** 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）： / 。

2．涉密人员范围： / 。

3．保密期限： / 。

4．泄密责任： / 。

乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）： 乙方应对甲方提供的技术资料负责保密，未经甲方许可不得对外提供资料。

2．涉密人员范围：全部人员

3．保密期限： /。

4．泄密责任： 如因乙方保密措施不力，造成技术资料泄密，乙方应承担受损方的经济损失。

**第六条** 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1． 本项目工作内容变化；

2． 本项目投资额变化；

3． 本项目总平面、建筑单位高度、功能等变化；

4． 提供资料的时间变化；

5. 完成工作时间变化。

**第七条** 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1. 乙方提交技术咨询工作成果的形式： 正式环评报告书一式陆份。
2. 技术咨询工作成果的验收标准：报告书符合相关规范与标准要求 。
3. 技术咨询工作成果的验收方法： 以报告书通过专家审查并完成报批为验收标准。
4. 验收的时间和地点: 德州市

**第八条** 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款，每延迟一天，按合同金额千分之二向乙方支付违约金。

2.乙方未按合同约定的时间提交报告书评审稿，每延迟一天，按合同金额千分之二向甲方支付违约金。

**第九条** 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 3种方式处理：

1．乙方不承担责任。

2．乙方承担部分责任。具体承担方式为： / 。

3．乙方承担全部责任。

**第十条** 双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 双 （乙、双）方所有。

**第十一条** 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1． 互相联系、配合，按时完成任务；

2． 甲方保证按时支付合同价款，乙方按时完成报告书编制并完成报批。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

**第十二条** 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力因素；

2． /

**第十三条**  双方因履行本合同而发生争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交 仲裁委员会仲裁；

2．依法向 人民法院起诉。

**第十四条** 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1． 按国家标准及规范确定 。

**第十五条**  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 / 方式确认后，为本合同的组成部分：

1． / ；

**第十六条** 双方约定本合同其他相关事项为：

1．乙方按照国家环评导则要求完成报告书的编制，并从质量上达到环保管理部门的要求，按照合同进度要求向甲方交付报告书评审稿。

2. 若乙方未能在合同约定期限内及时提供环评报告书（包括评审稿、报批稿），乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

3． 乙方在本工程现场进行检测等活动，如因乙方原因发生人身伤害，责任由乙方承担。

**第十七条** 本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方叁份，具有同等法律效力。

**第十八条** 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名） 法定代表人/委托代理人：（签名）

年 月 日 年 月 日

# 第五章 评标细则

1、本次谈判采用最低评标价法，在满足谈判文件实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的谈判单位作为中标单位。

2、评标小组各成员独立对每个有效谈判单位的投标文件技术部分进行评审和评价。

3、报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。评标小组认为，排在前面的中标单位的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该谈判单位的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选谈判单位递补，以此类推。

# 第六章 格式附表

**1、投标函**

**投 标 函**

德州龙瑞环保工程有限公司 ：

我们收到贵公司 号 （项目名称） 竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我放郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我们愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

2.我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意竞争性谈判文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本竞标文件的有效期限为投标开始后60天。

4.我们愿意提供在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的竞标单位。

6.我们承诺该竞标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.经我单位研究竞争性谈判文件后，愿以人民币 元（小写： 元）报价，按竞争性谈判文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

联系人： 邮政编码：

地址：

联系电话： 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**2、授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次竞标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的竞标、签订合约以及与之相关的各项工作。本竞标单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

竞标单位公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

备注：

1、法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2、委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

**3、报价一览表、报价明细表**

**报 价 一 览 表**

投标人（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| **投标总价** |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.项目总价包括完成本次招标内容所含的一切费用但不限于人工、机械、包装、运输、保险、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

一项内容只允许一个报价，我公司不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

竞标文件报价中的价格全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

竞标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，供货周期需如实填报。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

本工程的设定标段最高限价为人民币，供应商的投标总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

\*2.如投标单位的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标单位将自行承担由此而产生的任何法律责任。我公司对此不承担任何责任。

3、行数不够自行添加。

**分项报价表（自行拟定）**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 供应商民币价格（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

**4、投标单位情况表**

**投 标 单 位 情 况 表**

竞标单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  | | |
| 资质等级证书 |  | | |
| 单位简历及内设机构情况 |  | | |
| 单位优势及特长 |  | | |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  | | |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） | | |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  | | |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  | | |
| 其他需要说明的情况 |  | | |

**5、承诺函**

**承 诺 函**

德州龙瑞环保工程有限公司 ：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为 号的招标活动。本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2. 本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3. 本公司提交的投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

竞标单位（盖章）：

年 月 日

**6、项目实施方案**

项目实施方案如下：

竞标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**7、供应商参与本项目的技术人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟在本项目中参与的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 执业资格 | 注册专业 | 资格证编号 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表填写，可自行扩展，并在后面附上相应的项目组成人员的相关资料

**8、供应商相关荣誉证明资料**

**9、服务承诺**

**(根据招标文件要求自行拟定)**10、

**相关业绩案例一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：